COSTES

COSTES DE LA EMPRESA

MAQUINARIA

RADIAL: 50€

COMPRESOR: 2500€

ELECTROESMERIL: 300€

TALADRO COLUMNA: 60€

SIERRA CINTA: 750€

HORNO: 30000€

Total = 33360€

ILUMINACION

LAMPARAS DE 45w 1.5€ unidad *6 = 9€

FLUORESCENTES DE 36w 4,5€ unidad * 2 = 9€

FLUORESCENTES DE 18w 3.5*16 = 16€

HALOGENUROS DE 400w 150€ unidad * 10= 1500€

Total: 1534€

MATERIAL DE EMERGENCIA

MANGUERA DE EMERGENCIA 250€ unidad *1 = 250€

SEÑAL DE EMERGENCIA 7€ unidad * 11 = 77€

EXTINTORES 14€ unidad*3 = 42€

Total: 369€

VEHICULOS

CARRETILLAS 12000€ unidad * 1 = 12000€

CAMION 150000€ *1 = 150000€

Total: 162000€

AGUA

BATER 180€ unidad *2 = 360€

LAVABO 200€ unidad *2 = 200€

PLATO DUCHA 200€ unidad *1 = 200€

Total: 760€

AGUA CALIENTE

CALDERA AGUA CALIENTE 114.41€

Total= 114.41€

ACCESORIOS VARIOS

ORDENADOR 1200€ unidad * 1 = 1200€

SILLAS 20€ unidad * 4 = 80€

MESA 500 € unidad *1 = 500€

Total: 1780€

PRECIOS DEL TERRENO CONSTRUIDO

COSTE DEL VALOR DEL M2 = 100€ / m 2

SUPERFICIE DE LA EMPRESA  15000 m2

Coste Total: 150000€

COSTE GENERAL DE LA EMPRESA

MOVIMIENTO DE TIERRAS		22€ * 80 h = 1781€

SANEAMIENTO				21€ * 200 h = 4228€

HORMIGONES				253€ * 200 h (10 pers) = 50674€

CUBIERTA					65€ * 240 h (3 pers) = 15709€

ALBAÑILERIA				90€ * 480 h (6 pers) = 43561€

SOLADOS Y ALICATADOS		20€ * 240 h = 4831€

CARPINTERÍA Y VIDRIO		167€ * 120 h (8 pers) = 20080€

ELECTRICIDAD				30€ * 200 h (2 pers) = 6000€

AIRE COMPRIMIDO			50€ * 120 h (2 pers) = 6000€

PINTURA Y VARIOS			36€ * 40 h (2 pers) = 1451€

INSTALACION MAQUINARIA 	90€ * 160 h (4 pers) = 14400€

MOBILIARIO				66€ * 40 h (3 pers) = 2400€

COSTE TOTAL							171115€

COSTE FINAL DE LA EMPRESA					521032.41€

IVA 16%					83365.18€

IMPORTE TOTAL EMPRESA			    604397.59€